# AI 转行应用开发学习计划

周计划与推荐资源版：AI 应用开发 / RAG / Agent 工程师方向

生成日期：2026-04-29

# 一、使用说明

这份文档是在上一版个人定制路线的基础上扩展而来。上一版解决“方向与项目组合”，这一版解决“每周到底学什么、做到什么进度、用哪些资源”。计划单位按周设计，不拆到每天，方便你结合工作强度灵活安排。

- 时间预算：每周约 20 小时，建议 40% 学习文档和课程，60% 写代码和整理项目。

- 主线目标：12 周完成两个可写进简历的项目：个人知识库 RAG 系统、AI 招聘与简历助手 Agent。

- 技术栈收敛：Python + FastAPI + Streamlit + SQLite/PostgreSQL + Chroma/Qdrant + DeepSeek/Qwen + LangGraph。

- 执行原则：每周必须有可运行代码、GitHub 提交、README 更新、问题记录。不要只看课，不要无限换框架。

- 视频资源使用原则：官方文档优先，视频只用于快速建立直觉；凡是视频中代码依赖较旧，按官方文档修正。

# 二、12 周详细计划

## 第 1 周：工程化入门、GitHub 与 FastAPI 基础

本周目标：把“会写 Python 脚本”升级为“能搭一个规范的小后端项目”。这周先不碰 RAG，先补工程地基。

### 需要的知识储备

- Git 基础：仓库、commit、branch、push、pull、.gitignore、README。

- GitHub 基础：公开仓库、项目描述、代码目录、提交记录、Markdown。

- Python 项目结构：虚拟环境、依赖文件、配置文件、模块拆分、日志。

- FastAPI 基础：路由、GET/POST、请求体、响应模型、自动 API 文档、Pydantic。

### 本周实践任务

- 创建 GitHub 仓库 ai-career-transition-lab，用 README 记录整个 12 周学习过程。

- 创建一个 FastAPI 小项目，至少包含 /health、/chat、/documents 三类接口雏形。

- 用 Pydantic 定义请求和响应模型，例如 ChatRequest、ChatResponse、DocumentMeta。

- 整理项目目录：app/api、app/core、app/models、tests、README.md。

### 进度验收标准

- 能在本地启动 FastAPI，并打开 /docs 查看接口文档。

- 能用 git add、git commit、git push 完成提交。

- README 至少包含：项目目标、技术栈、启动方式、本周进度。

- 能口头解释 FastAPI、Pydantic、OpenAPI 文档分别解决什么问题。

### 推荐资源

- 官方文档：FastAPI Tutorial - https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/

- 官方文档：GitHub Hello World - https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/hello-world

- YouTube：freeCodeCamp.org - Git and GitHub for Beginners - Crash Course。

- YouTube/B站搜索词：FastAPI Python tutorial、FastAPI 入门 项目实战、Git GitHub 入门。

## 第 2 周：SQL、SQLite、基础 CRUD 与 Streamlit 界面

本周目标：补齐 AI 应用开发最常见的“数据存储 + 可演示界面”能力。你不需要成为前端工程师，但必须能做出可点击、可演示、能支撑项目讲解的界面。

### 需要的知识储备

- SQL 基础：表、字段、主键、外键、索引、增删改查、JOIN、聚合。

- SQLite 与 PostgreSQL 的差异：本地轻量 vs 更接近生产。先用 SQLite，后期再了解 PostgreSQL。

- SQLAlchemy 基础：Engine、Session、Model、CRUD、事务。

- Streamlit 基础：页面布局、输入组件、表格展示、文件上传、session_state。

### 本周实践任务

- 设计基础表：documents、chunks、conversations、messages。

- 在 FastAPI 中实现 documents 的增删查接口。

- 用 Streamlit 做一个简单页面：上传文档、查看文档列表、输入问题、展示返回结果。

- 把 API 地址、模型配置、数据库路径写入 .env 或配置模块。

### 进度验收标准

- 能通过 Streamlit 调用 FastAPI 接口，而不是只在后端接口文档里测试。

- 数据库中能看到 documents、conversations 等表和真实数据。

- 能解释为什么 RAG 系统需要 documents 和 chunks 分开存储。

- 本周至少提交 5 次代码，README 更新数据库表设计说明。

### 推荐资源

- 官方文档：Streamlit Basic Concepts - https://docs.streamlit.io/library/get-started/main-concepts

- 官方文档：Streamlit Tutorials - https://docs.streamlit.io/develop/tutorials

- 官方文档：PostgreSQL Tutorial - https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html

- 官方文档：SQLAlchemy Unified Tutorial - https://docs.sqlalchemy.org/20/tutorial/index.html

- YouTube/B站搜索词：Streamlit LLM app、SQLAlchemy 2.0 tutorial、SQLite Python CRUD。

## 第 3 周：LLM API、Prompt、结构化输出与模型封装

本周目标：从“会在网页上问 AI”变成“能在自己的后端服务里稳定调用大模型”。这周要特别注意模型封装，避免项目代码被某一个厂商接口锁死。

### 需要的知识储备

- LLM API 基础：base_url、api_key、model、messages、temperature、max_tokens、stream。

- 国内低成本模型：DeepSeek、通义千问/阿里云百炼等，优先使用 OpenAI 兼容接口。

- Prompt 基础：system/user 角色、上下文注入、输出约束、少样本示例。

- 结构化输出：用 Pydantic 或 JSON Schema 约束模型返回结果。

- 工程可靠性：超时、重试、错误日志、API Key 不入库、不提交 GitHub。

### 本周实践任务

- 封装 llm_provider.py，支持 chat、stream_chat、structured_chat 三类调用。

- 实现一个简历/JD 信息抽取 demo，为第二个项目提前铺垫。

- 在 Streamlit 页面中支持流式输出，提升演示效果。

- 整理 prompts 文件夹，把提示词和业务代码分离。

### 进度验收标准

- 更换 DeepSeek/Qwen 只需要改配置，不需要改业务逻辑。

- 至少有 3 个 Prompt 模板：普通问答、结构化抽取、严格基于资料回答。

- 遇到 API 报错时能在日志中定位原因。

- 能解释 temperature、stream、structured output 对应用体验的影响。

### 推荐资源

- 官方文档：DeepSeek API - https://api-docs.deepseek.com/

- 官方文档：阿里云百炼 OpenAI 兼容接口 - https://help.aliyun.com/zh/model-studio/compatibility-of-openai-with-dashscope

- DeepLearning.AI：LangChain for LLM Application Development - https://www.deeplearning.ai/alpha/short-courses/langchain/

- YouTube/B站搜索词：LLM API Python OpenAI compatible、DeepSeek API Python、通义千问 API Python。

## 第 4 周：RAG 基础闭环，完成知识库 v0.1

本周目标：实现第一个真正的 RAG 闭环。这个版本可以简单，但必须打通“文档 -> 切分 -> 向量化 -> 检索 -> 回答 -> 引用”。

### 需要的知识储备

- RAG 基本架构：Indexing 阶段和 Retrieval/Generation 阶段。

- 文档解析：PDF、TXT、Markdown、DOCX 的文本提取差异。

- 文本切分：chunk_size、chunk_overlap、按字符切分、按标题/段落切分。

- Embedding：文本向量化、相似度检索、top_k。

- 向量库：Chroma 的 collection、add/upsert、query、metadata。

### 本周实践任务

- 实现文档上传后自动解析文本，并存入 documents 表。

- 实现 chunk 切分，保存 chunk_text、doc_id、page、source、chunk_index 等 metadata。

- 接入 Chroma，本地持久化向量数据。

- 实现问答：用户问题 -> 检索 top_k chunks -> 拼接上下文 -> LLM 生成答案。

- 答案中显示引用来源，至少显示文档名和 chunk 内容片段。

### 进度验收标准

- 上传 5-10 篇文档后，系统可以基于文档回答问题。

- 每个答案都能显示 2-5 条引用片段。

- 能手动查看检索出来的 chunk，判断是否相关。

- 能解释为什么不能把整篇文档直接塞给模型。

### 推荐资源

- 官方文档：LangChain Retrieval - https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/retrieval

- 官方文档：LangChain Build a RAG agent - https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/rag

- 官方文档：Chroma Getting Started - https://docs.trychroma.com/docs/overview/getting-started

- YouTube：DeepLearning.AI - LangChain Chat with Your Data。

- B站搜索词：LangChain RAG 入门 实战、知识库问答系统、Chroma 向量数据库。

## 第 5 周：RAG 质量优化与评估体系

本周目标：让 RAG 项目从“能跑”变成“能讲出技术深度”。面试官不会只问你有没有做知识库，会问召回差怎么办、幻觉怎么办、如何评估。

### 需要的知识储备

- 检索质量问题：召回不到、召回不准、chunk 太碎、chunk 太长、问题表达和文档表达不一致。

- Query Rewrite：把用户问题改写成更适合检索的查询。

- Rerank：先召回较多候选，再排序选出更相关片段。

- Metadata Filter：按文档类型、时间、来源、标签过滤。

- RAG 评估：检索命中率、引用准确性、答案忠实性、人工评分。

### 本周实践任务

- 准备不少于 30 个测试问题，覆盖事实查询、总结、对比、找不到答案等场景。

- 记录每个问题的检索结果、答案、引用、人工评分。

- 增加检索结果可视化页面：展示 top_k chunk、相似度、来源文档。

- 实现一个简单 query rewrite：先让 LLM 生成检索查询，再检索。

- 可选：接入 rerank 模型或先用 LLM 对候选片段排序。

### 进度验收标准

- 有 RAG 评估表，可以清楚看到哪些问题答得好、哪些失败。

- 能拿 3 个失败案例讲清楚原因和改进思路。

- README 中新增“RAG 质量优化”章节。

- 能解释 top_k、chunk_size、rerank、query rewrite 的取舍。

### 推荐资源

- 官方文档：LangChain Retrieval 中的 2-Step RAG、Agentic RAG、Hybrid RAG 部分。

- DeepLearning.AI：Building and Evaluating Advanced RAG Applications，可作为进阶参考。

- YouTube 搜索词：RAG evaluation tutorial、advanced RAG reranking query rewrite。

- B站搜索词：RAG 评估、RAG 优化、rerank、query rewrite。

## 第 6 周：项目 1 产品化、Docker 化与简历化

本周目标：把个人知识库 RAG 系统整理成“别人能跑、你能讲、简历能写”的状态。项目 1 到本周要阶段性封版。

### 需要的知识储备

- Docker 基础：镜像、容器、端口映射、volume、环境变量。

- Docker Compose：同时启动后端、前端、向量库/数据库。

- README 写法：项目简介、架构图、功能截图、快速启动、技术细节、TODO。

- 演示设计：用 3 分钟讲清楚项目背景、架构、核心难点和效果。

### 本周实践任务

- 为项目 1 编写 Dockerfile 和 docker-compose.yml。

- 补充基础测试：chunk 切分测试、文档入库测试、LLM Provider mock 测试。

- 整理 README，加入项目架构、运行命令、截图、RAG 流程图。

- 录制或至少写出 3 分钟演示脚本。

- 在简历中写出项目 1 的 3-4 条 bullet 草稿。

### 进度验收标准

- 新电脑按 README 能启动项目，或者至少 Docker Compose 能启动主要服务。

- GitHub 仓库结构清晰，无 API Key、无大体积无关文件。

- 项目 1 可以作为简历主项目之一。

- 你能回答：系统架构、数据流、检索优化、失败案例、后续改进。

### 推荐资源

- 官方文档：Docker Get Started - https://docs.docker.com/get-started/

- 官方文档：Docker Compose - https://docs.docker.com/compose/

- 官方文档：pytest Get Started - https://docs.pytest.org/en/stable/getting-started.html

- YouTube/B站搜索词：Docker Compose FastAPI Streamlit、pytest FastAPI testing、README 项目文档。

## 第 7 周：Agent 基础、Tool Calling 与 LangGraph 入门

本周目标：理解 Agent 的边界。Agent 不是“更聪明的聊天”，而是让模型在受控工具范围内完成多步骤任务。你需要掌握工具定义、结构化参数、状态流转和错误处理。

### 需要的知识储备

- Tool Calling：工具名、描述、参数 schema、工具返回值。

- Agent Loop：模型选择工具 -> 执行工具 -> 观察结果 -> 再决策。

- LangGraph 基础：State、Node、Edge、Graph、checkpoint、stream。

- 可控性：限制最大轮数、工具白名单、失败重试、人类确认点。

### 本周实践任务

- 实现 3 个独立工具：读取本地简历文件、解析 JD 文本、写入投递记录。

- 用 Pydantic 定义工具输入输出结构，避免模型自由发挥。

- 用 LangGraph 搭一个最小状态图：输入任务 -> 解析 -> 调用工具 -> 汇总结果。

- 记录工具调用日志，方便后续调试。

### 进度验收标准

- 能跑通一个最小 Agent demo，并看到每一步工具调用结果。

- 能解释 Chatbot、RAG、Agent 的区别。

- 能说明哪些场景适合 Agent，哪些场景用固定工作流更稳。

- 能解释为什么求职助手需要 human-in-the-loop。

### 推荐资源

- 官方文档：LangChain Agents - https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/agents

- 官方文档：LangGraph Overview - https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview

- DeepLearning.AI：LangChain for LLM Application Development 中 Agents 章节。

- B站搜索词：LangGraph 入门 Agent 工作流、LangChain Agent Tool Calling。

## 第 8 周：项目 2 招聘助手 Agent v0.1

本周目标：完成招聘助手的核心业务链路。它应该能输入 JD 和简历，输出结构化匹配报告，而不是只给一段泛泛建议。

### 需要的知识储备

- JD 解析：岗位职责、必备技能、加分项、年限要求、技术栈关键词。

- 简历解析：教育背景、工作经历、项目经历、技能栈、可量化成果。

- 匹配矩阵：要求项、简历证据、匹配程度、差距、优化建议。

- 结构化报告：JSON 输出、Markdown 渲染、评分解释。

### 本周实践任务

- 实现 JD 管理：新增、查看、删除、标签。

- 实现简历文本输入或文件上传。

- 调用 LLM 输出岗位要求结构化结果和简历结构化结果。

- 生成匹配报告：总评分、优势、短板、证据、优化建议。

- 用 5 个真实 AI 应用开发/RAG/Agent JD 测试。

### 进度验收标准

- 对任意一个 JD + 简历输入，能生成一份结构清晰的匹配报告。

- 报告中每条建议都能对应 JD 要求或简历证据。

- 能识别“缺项目、缺后端、缺 SQL、缺部署”等真实短板。

- 项目 2 v0.1 可以演示，但还不要求很漂亮。

### 推荐资源

- 官方文档：LangChain Structured Output / Agents 相关章节。

- YouTube/B站搜索词：LLM structured output Pydantic、AI resume analyzer、JD resume matching agent。

- 实践资源：BOSS 直聘、猎聘、拉勾、脉脉等真实 JD，手动整理 10 条目标岗位样本。

## 第 9 周：项目 2 工作流化、数据库化与投递闭环

本周目标：把招聘助手从一次性分析工具变成“求职工作台”。它要能管理岗位、简历版本、投递状态、面试准备和复盘。

### 需要的知识储备

- 数据建模：jobs、resume_versions、match_reports、applications、interview_questions。

- 状态流转：收藏、待优化、已投递、笔试、面试、拒绝、offer。

- 工作流设计：岗位分析 -> 简历优化 -> 面试准备 -> 投递记录 -> 复盘。

- Agent 可靠性：关键步骤人工确认，避免自动覆盖简历或错误写入。

### 本周实践任务

- 增加岗位库页面，支持按城市、岗位、公司、技术栈筛选。

- 增加投递记录表，支持状态更新和备注。

- 生成面试题：根据 JD 和简历短板生成技术题、项目题、行为题。

- 生成简历优化清单，而不是直接生成一份不可控的新简历。

- 把关键 Agent 步骤写入 task_logs，便于演示和调试。

### 进度验收标准

- 能围绕一个岗位完成完整闭环：导入 JD -> 匹配分析 -> 优化建议 -> 面试题 -> 投递记录。

- 数据库表能支撑多岗位、多简历版本、多次分析。

- 能解释 Agent 的每一步为什么这样设计。

- 项目 2 的业务价值开始清晰。

### 推荐资源

- 官方文档：SQLAlchemy Unified Tutorial - ORM 与关系对象部分。

- 官方文档：LangGraph persistence/checkpoint 相关章节。

- YouTube/B站搜索词：LangGraph workflow human in the loop、AI Agent workflow、SQLite Streamlit dashboard。

## 第 10 周：两个项目联动、项目 2 产品化

本周目标：让两个项目形成组合拳。项目 1 展示 RAG 深度，项目 2 展示 Agent 产品化。最好能让招聘助手调用个人知识库检索你的项目经历和学习记录。

### 需要的知识储备

- 模块复用：把 RAG 检索能力封装成工具，供 Agent 调用。

- 项目边界：公共 LLM Provider、公共数据库工具、公共日志工具。

- 演示设计：两个项目分别讲，也能串起来讲。

- UI 整理：页面导航、输入校验、错误提示、加载状态。

### 本周实践任务

- 把项目 1 的知识库检索封装成工具，例如 search_personal_knowledge。

- 在项目 2 中调用该工具，为简历建议提供项目经历证据。

- 整理 Streamlit 页面，减少杂乱调试信息。

- 为项目 2 编写 Dockerfile、README、截图、演示脚本。

- 补充最小测试和 sample_data，方便别人快速体验。

### 进度验收标准

- 两个项目都可以本地启动和演示。

- 项目 2 能调用知识库内容辅助生成建议。

- 两个 README 都有架构、功能、启动命令、截图、技术难点。

- 你能用 10 分钟完整介绍两个项目的互补关系。

### 推荐资源

- 官方文档：Streamlit multipage apps / session state。

- 官方文档：Docker Compose。

- YouTube：Chroma 官方频道 - Chroma Python Basics。

- B站搜索词：Streamlit 多页面 应用、FastAPI Docker Compose、AI Agent RAG 项目实战。

## 第 11 周：面试准备、项目表达与基础八股

本周目标：把项目经验转化为面试表达。你已经不是“学习者视角”，要切换到“候选人视角”：我做过什么、解决了什么问题、为什么这样设计、效果如何。

### 需要的知识储备

- Python：装饰器、生成器、上下文管理器、类型注解、异常处理、异步基础。

- 后端：HTTP、REST、状态码、CORS、鉴权基础、接口文档、错误处理。

- 数据库：表设计、索引、事务、JOIN、ORM 优缺点。

- RAG：切分、embedding、向量检索、rerank、query rewrite、引用溯源、评估。

- Agent：tool calling、状态图、human-in-the-loop、循环控制、错误恢复。

- 算法：数组、字符串、哈希表、双指针、栈队列、二分、DFS/BFS。

### 本周实践任务

- 为每个项目准备一份 3 分钟版本和 10 分钟版本讲稿。

- 整理 30 个项目面试问题，并用自己的项目回答。

- 刷基础算法题 15-20 道，不追求困难题。

- 整理 SQL 高频题：JOIN、GROUP BY、索引、事务。

- 模拟面试一次，录音或文字复盘。

### 进度验收标准

- 能不看稿讲清楚两个项目的架构和核心难点。

- 能回答“你的项目和普通 PDF 聊天机器人有什么区别”。

- 能回答“Agent 为什么不直接全自动执行”。

- 基础 Python、SQL、HTTP 问题不至于完全卡住。

### 推荐资源

- 官方文档：FastAPI Testing / SQL Databases / Bigger Applications。

- 官方文档：pytest。

- YouTube/B站搜索词：Python 面试题、FastAPI 面试、RAG 面试题、AI Agent 面试题、SQL 面试题。

- 刷题资源：LeetCode 简单/中等基础题、代码随想录基础章节。

## 第 12 周：简历、GitHub、投递材料与求职启动

本周目标：完成求职材料并开始投递。不要等项目完美再投。3 个月计划的最后一周，要把学习成果转化为简历、GitHub、演示和面试机会。

### 需要的知识储备

- AI 应用岗 JD 关键词：RAG、Agent、FastAPI、Python、向量数据库、LLM API、Prompt、Docker、SQL。

- 简历项目写法：背景、技术栈、职责、难点、结果、可量化指标。

- GitHub 包装：README、截图、启动命令、sample data、目录结构、提交记录。

- 投递复盘：按岗位类型记录反馈，持续调整简历关键词。

### 本周实践任务

- 完成一页简历，突出两个 AI 应用项目，弱化嵌入式细节，只保留工程经验加分项。

- 完善 GitHub Profile：头像、简介、Pinned repositories、项目描述。

- 每个项目补充演示截图和 3 分钟演示视频脚本。

- 准备 2 篇项目复盘文章：RAG 项目复盘、Agent 项目复盘。

- 开始投递全国前十发达城市相关岗位，每 10 个岗位复盘一次关键词。

### 进度验收标准

- 简历上有两个完整项目，项目链接可访问。

- GitHub 上能看到连续学习和提交痕迹。

- 你能根据不同岗位微调项目描述。

- 完成第一轮投递和复盘，不再停留在“准备阶段”。

### 推荐资源

- 官方文档：GitHub Profile README 和 GitHub Flow 相关文档。

- YouTube/B站搜索词：程序员简历 项目包装、AI 应用工程师 简历、GitHub Profile README。

- 岗位来源：BOSS 直聘、猎聘、拉勾、脉脉、LinkedIn、公司官网校招/社招页面。

# 三、资源总表

官方文档优先级最高。视频资源用来快速入门和补直觉，但不要把看完某个“全套教程”当作进度。真正的进度是代码、项目、README 和可演示功能。

## 官方文档

- FastAPI Tutorial：https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/

- Streamlit Docs：https://docs.streamlit.io/

- DeepSeek API Docs：https://api-docs.deepseek.com/

- 阿里云百炼 OpenAI 兼容接口：https://help.aliyun.com/zh/model-studio/compatibility-of-openai-with-dashscope

- LangChain Retrieval：https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/retrieval

- LangChain RAG：https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/rag

- LangChain Agents：https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/agents

- LangGraph Overview：https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview

- Chroma Docs：https://docs.trychroma.com/docs/overview/getting-started

- Qdrant Python Client：https://python-client.qdrant.tech/

- SQLAlchemy 2.0 Tutorial：https://docs.sqlalchemy.org/20/tutorial/index.html

- PostgreSQL Tutorial：https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html

- Docker Get Started：https://docs.docker.com/get-started/

- Docker Compose：https://docs.docker.com/compose/

- pytest Docs：https://docs.pytest.org/en/stable/getting-started.html

- GitHub Docs：https://docs.github.com/en/get-started

## 公开视频与课程来源

- YouTube：freeCodeCamp.org，适合 Git/GitHub、Python API、FastAPI、Docker 基础。推荐先看 Git and GitHub for Beginners - Crash Course。

- YouTube：DeepLearning.AI Short Courses，适合 LangChain、RAG、Agent 入门，课程短、质量稳定。推荐 LangChain for LLM Application Development 和 LangChain Chat with Your Data。

- YouTube：Chroma 官方频道，适合快速理解 Chroma Python Client 和本地向量库使用。

- YouTube：搜索 Retrieval Augmented Generation RAG with LangChain、LangGraph tutorial Python、FastAPI Streamlit LLM app。

- B站：搜索 LangChain 2025 入门 RAG Agent、LangGraph 保姆级教程、RAG 知识库问答系统、FastAPI Python 接口开发。优先选近期、有源码、有章节目录的视频。

- B站：补基础可以看 Git/GitHub 入门、SQL 入门、Docker 入门、Streamlit 入门，不要为追求“体系课”拖慢项目。

- B站：Transformer 原理可选看李宏毅机器学习、跟李沐学 AI 的相关内容，但只作为补充，不要偏离 AI 应用开发主线。

## 资源筛选标准

- 优先官方文档，其次公开视频，再其次博客。

- 视频优先选择 2024 年以后更新、评论区反馈正常、有源码仓库、有清晰章节的视频。

- 看到“全网唯一”“学完就业”“一口气精通”这类标题时，只把它当作材料入口，不要全信宣传。

- 任何视频代码只要和官方文档冲突，以官方文档为准。

- 每看 1 小时视频，至少写 2 小时代码，否则容易获得虚假的掌握感。

# 四、每周复盘模板

- 本周完成了哪些可运行功能？

- 本周新增了哪些 GitHub 提交？README 是否更新？

- 本周卡住的问题是什么？最后怎么解决？

- 本周学到的 3 个可以写进面试表达的知识点是什么？

- 下周最重要的一个交付物是什么？

# 五、阶段性判断

如果你每周能稳定投入 20 小时，12 周后最合理的求职画像是：具备工程背景的 Python AI 应用开发候选人，能独立完成 RAG 知识库和 Agent 工作流项目，能用 FastAPI/Streamlit/数据库/向量库/LLM API 做出可演示应用。你的目标不是和算法岗比论文，也不是和资深前端比页面，而是证明你能把大模型能力接入真实业务流程。